SkillMap

个人技术栈成长与能力规划智能体

项目详细计划书（团队分工与接口契约版）

定位：面向程序员的技术能力评估、技能缺口分析、学习规划、项目实践与持续成长智能体

技术栈建议：Flask + LangChain/LangGraph + PostgreSQL/pgvector + Vue

版本：V1.0

1. 项目概述

项目目标：构建一个能够长期理解用户技术能力、目标岗位和学习行为的个人技术成长智能体。系统不是简单的课程推荐器，而是形成“技术画像 → 能力缺口 → 学习计划 → 实践任务 → 能力评估 → 画像更新 → 再规划”的闭环。

| 项目维度 | 方案定义 |
| --- | --- |
| 项目名称 | SkillMap——个人技术栈成长与能力规划智能体 |
| 核心问题 | 用户知道自己“学过什么”，但不知道“缺什么、先学什么、是否真的掌握、下一步做什么” |
| 核心闭环 | Profile → Gap → Plan → Practice → Evaluation → Memory → Re-plan |
| 核心技术 | LangGraph Agent、RAG、Skill Graph、长期记忆、代码/项目评估、Flask、PostgreSQL、pgvector |
| 多智能体数量 | 6 个：Orchestrator + Profile + Gap + Planner + Practice + Evaluation |
| 关键创新 | 动态 Skill Gap、技能依赖图、三类长期记忆、项目实践驱动、评估后自动再规划 |
| MVP边界 | 支持程序员技术栈画像、目标岗位分析、RAG 技术知识问答、学习路线、项目任务、基础代码评估 |

1.1 产品核心原则

不做“什么都能聊”的通用助手，所有能力围绕“技术能力成长”主线展开。

RAG 负责外部技术知识，Memory 负责用户长期信息，Skill Graph 负责技能关系，Agent 负责决策与规划。

关键结论尽量给出证据来源，例如官方文档、岗位要求、项目代码分析结果。

学习计划不是一次性生成，而是根据实践结果持续调整。

MVP 先做单 Agent 能力，再组合为 6 Agent 多智能体编排。

2. 总体系统架构

用户/前端
   ↓
Flask API
   ↓
LangGraph Orchestrator
   ├── Profile Agent       → 更新用户技术画像
   ├── Gap Agent           → 计算技能缺口
   ├── Planner Agent       → 生成学习路径
   ├── Practice Agent      → 生成实践任务
   └── Evaluation Agent    → 评估代码/项目能力
          ↓
      RAG / Skill Graph / Memory / Tools
          ↓
PostgreSQL + pgvector

| 层次 | 核心组件 | 职责 | 主要输入 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接入层 | Vue / Flask API | 接收用户请求、文件、项目代码、目标岗位 | HTTP/JSON、文件、URL | 统一 API 请求/响应 |
| 编排层 | LangGraph Orchestrator | 识别意图、选择 Agent、控制执行流程 | 用户请求 + 用户ID + ThreadID | AgentRoute/WorkflowResult |
| Agent层 | 6 个 Agent | 画像、缺口、规划、实践、评估与路由 | 结构化 State + 检索结果 | 结构化 JSON 结果 |
| 知识层 | RAG + pgvector | 技术文档、岗位要求、学习资源检索 | query + filters | Top-K Evidence |
| 能力层 | Skill Graph | 技能依赖、技能关系、岗位需求 | skill_id / role_id | SkillNode/SkillPath |
| 记忆层 | Semantic/Episodic/Procedural Memory | 保存用户长期事实、经历和学习方式 | user_id + memory payload | MemoryItem / SearchResult |
| 数据层 | PostgreSQL | 业务数据、用户画像、学习任务、评估结果、会话状态 | 结构化对象 | 持久化记录 |

3. 六个 Agent 的职责边界

| Agent | 职责 | 不负责什么 | 调用的主要能力 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orchestrator Agent | 识别任务、决定调用哪个 Agent、管理多 Agent 顺序 | 不直接做深度业务分析 | State、Tool、子Agent | RoutePlan / WorkflowResult |
| Profile Agent | 从自述、项目、代码、学习记录中提取和更新技能画像 | 不制定学习路线 | LLM结构化提取、Memory、Skill Service | SkillProfile |
| Gap Agent | 比较当前技能与目标岗位/目标能力模型，找出优先缺口 | 不生成详细课程计划 | RAG、Skill Graph、规则评分 | SkillGapReport |
| Planner Agent | 基于 Gap、前置关系和用户偏好制定学习计划 | 不评判代码质量 | RAG、Memory、Todo | LearningPlan |
| Practice Agent | 把学习目标转化为可执行项目/代码任务，并生成验收要求 | 不最终判定是否掌握 | Task Generator、Repo/File Tool | PracticePlan |
| Evaluation Agent | 分析代码/项目/学习结果，给出能力评分和证据 | 不重新设计完整学习路线 | Code Analysis、Test、RAG、Rule Engine | EvaluationReport |

4. 分阶段开发计划

阶段 1  基础工程与 Agent 最小闭环

阶段目标：完成 Flask + LangGraph + PostgreSQL 的基础工程，让团队拥有统一运行入口和可持久化的聊天/任务状态。

本阶段输入：

用户请求 JSON：user_id、thread_id、message

LLM API Key / 模型配置

PostgreSQL 连接信息

本阶段输出：

Flask 服务

LangGraph Agent

Checkpointer 持久化会话

统一错误处理与日志

第一版 API 文档

涉及模块：

Flask、LangGraph、PostgreSQL、配置管理

开发任务：

初始化 Git 仓库和分支规范

建立 Python 虚拟环境和依赖管理

实现 /health 与 /api/chat

接入 LangGraph Checkpointer

定义统一 response/error schema

写第一个集成测试

阶段验收标准：

Flask 能启动并提供 /api/chat

同一 thread_id 可恢复上下文

服务重启后会话仍可恢复

Agent 可返回标准 JSON

前置依赖：

无

阶段 2  技术知识库与 RAG

阶段目标：建立可更新的技术知识库，使 Agent 能基于最新、可追溯的技术资料回答问题并支撑能力分析。

本阶段输入：

官方文档、岗位要求、学习资料

文档文件或 URL

Embedding 模型配置

本阶段输出：

文档解析 Pipeline

Chunk + Metadata

Embedding

pgvector 索引

Retriever

引用来源信息

涉及模块：

Loader、Splitter、Embedding、VectorStore、Retriever

开发任务：

实现 /rag/ingest

定义 document/chunk/embedding metadata

实现 /rag/search

实现技术问答链

加入 metadata filter

准备 30~50 份高质量首批资料

为后续 Gap Agent 提供 role/skill 检索

阶段验收标准：

给定 query 能返回 Top-K 文档

结果含 source/title/url/chunk_id

RAG 回答带证据来源

支持按技术类别过滤

前置依赖：

阶段1 PostgreSQL 已可用

阶段 3  用户技术画像

阶段目标：把用户的技术栈从自然语言、项目和历史记录中结构化为可计算的能力画像。

本阶段输入：

用户自述

项目经历

技术栈列表

代码仓库信息（可选）

本阶段输出：

SkillProfile

SkillEvidence

UserPreference

项目与技能关联

涉及模块：

Profile Agent、Skill Service、Semantic Memory

开发任务：

设计 skills/user_skills/projects 表

实现 Profile Agent structured output

实现技能等级规则

实现画像更新接口

增加从项目简介提取技能的流程

阶段验收标准：

输入自然语言可得到结构化技能列表

每个技能至少包含理论/实践/置信度/更新时间

支持增量更新，不覆盖无关技能

前端可展示技术栈雷达/列表

前置依赖：

阶段1、阶段2

阶段 4  Skill Graph 与 Gap Analysis

阶段目标：建立技能节点和依赖关系，计算用户当前能力与目标岗位能力之间的差距，并给出缺口优先级。

本阶段输入：

用户 SkillProfile

目标岗位 ID 或目标能力集合

技能知识库

技能依赖图

本阶段输出：

SkillGapReport

缺失技能列表

优先级排序

推荐前置技能

缺口解释与证据

涉及模块：

Gap Agent、Skill Graph、RAG、Rule Engine

开发任务：

建立 skill_nodes/skill_edges/role_skills

实现 GapScore

实现前置关系闭包查询

实现 Gap Agent

编写 5 个典型目标岗位测试集

阶段验收标准：

同一用户选择不同目标岗位得到不同 Gap

每个缺口都有 priority/score/reason

能解释为什么不是先学某项技能

评分可重复，不完全依赖 LLM

前置依赖：

阶段2、阶段3

阶段 5  学习规划与 Todo

阶段目标：把缺口转换为有依赖关系、可执行、可验收的学习路线。

本阶段输入：

SkillGapReport

用户可用时间

学习偏好

技能依赖图

RAG 资料

本阶段输出：

LearningPlan

LearningPhase

LearningTask

推荐资源

验收标准

涉及模块：

Planner Agent、TodoListMiddleware、RAG、Procedural Memory

开发任务：

定义 learning_plans/learning_tasks

实现 Planner Agent

接入 TodoListMiddleware

生成学习资料链接

实现任务状态流转 pending→doing→done

支持计划局部重规划

阶段验收标准：

计划符合技能前置关系

每项任务有目标/资源/预计时间/验收标准

可保存并恢复进度

用户反馈后可以修改计划

前置依赖：

阶段4

阶段 6  实践任务与能力评估

阶段目标：建立“学了以后必须做”的闭环，通过代码、项目、测试结果等证据判断技能是否真正提升。

本阶段输入：

LearningTask

用户代码/仓库/压缩包

测试结果

项目说明

本阶段输出：

PracticePlan

EvaluationReport

技能评分更新

证据列表

下一步建议

涉及模块：

Practice Agent、Evaluation Agent、代码分析工具、规则引擎

开发任务：

实现代码上传/仓库接入

建立 code_snippets/projects artifacts

实现静态检查与规则

设计 Evaluation Rubric

实现 Evaluation Agent

实现评估→画像更新→Gap 再计算

阶段验收标准：

代码评估输出必须结构化

评分含 evidence

能区分理论掌握和实践掌握

评估完成后自动触发画像更新

至少支持一种代码语言的基础静态分析

前置依赖：

阶段5

阶段 7  长期记忆与 Middleware

阶段目标：让系统从“每次重新认识用户”升级为可以长期理解用户的成长智能体。

本阶段输入：

用户对话

学习事件

项目评估结果

用户偏好

本阶段输出：

Semantic Memory

Episodic Memory

Procedural Memory

上下文压缩

敏感信息处理

必要节点人工确认

涉及模块：

PostgresStore、Memory Manager、SummarizationMiddleware、PIIMiddleware、HumanInTheLoopMiddleware

开发任务：

实现 memory namespaces

实现 Memory Extraction

实现 memory search/update

加入 Summary/PII/HITL

验证跨 thread 长期记忆

明确 setup 只在应用启动/迁移阶段执行

阶段验收标准：

新会话可读取历史能力画像

学习经历可形成 Episode

用户学习偏好可长期保留

超长上下文可以压缩

关键操作可暂停并人工确认

前置依赖：

阶段3~6

阶段 8  前端整合与比赛 Demo

阶段目标：将所有模块整合为可操作产品，并形成 3~5 分钟可重复演示链路。

本阶段输入：

前 7 阶段 API

示例用户数据

示例项目代码

示例技术知识库

本阶段输出：

Dashboard

Skill Graph

Gap Report

Learning Plan

Practice/Evaluation

Agent Trace

Growth Report

涉及模块：

Vue、Flask API、LangGraph Streaming

开发任务：

实现 5 个核心页面

接入流式 Agent 输出

制作 Demo 数据集

写一键初始化脚本

做完整端到端测试

整理答辩材料

阶段验收标准：

Demo 不依赖人工后台操作

关键链路可在 3~5 分钟内跑通

异常时有降级方案

所有核心结论可解释/可追溯

前置依赖：

阶段1~7

5. 模块输入/输出接口契约

团队分工必须遵守“先定数据契约，再并行开发”。下面的 Schema 作为第一版内部接口标准，字段可以扩展，但不建议随意改名或改变语义。

| 模块 | 方向 | 对象 | 示例/Schema |
| --- | --- | --- | --- |
| Orchestrator Agent | Input | UserRequest | {"user_id":"U10001","thread_id":"T20260826","intent_hint":null,"message":"我想转向AI应用开发","attachments":[]} |
| Orchestrator Agent | Output | RoutePlan | {"route":"gap_analysis","steps":["profile_read","gap_analysis","plan_generation"],"reason":"用户已提供目标转型方向"} |
| Profile Agent | Input | ProfileExtractionRequest | {"user_id":"U10001","source_type":"conversation","content":"我会Java、Spring Boot、MySQL，做过订单系统","evidence_id":"MSG_001"} |
| Profile Agent | Output | SkillProfilePatch | {"user_id":"U10001","skills":[{"skill_id":"java","level":4,"theory_score":80,"practice_score":85,"confidence":0.95,"evidence":["MSG_001"]}],"preferences":{}} |
| Gap Agent | Input | GapAnalysisRequest | {"user_id":"U10001","target_role":"ai_application_engineer","current_profile_version":12,"include_rag":true} |
| Gap Agent | Output | SkillGapReport | {"target_role":"ai_application_engineer","gaps":[{"skill_id":"rag","priority":0.89,"reason":"岗位要求高且用户缺少实践","prerequisites":["embedding","vector_db"],"evidence":["JOB_DOC_12"]}]} |
| Planner Agent | Input | PlanRequest | {"user_id":"U10001","gap_report_id":"GAP_001","available_hours_per_week":8,"deadline":"2026-11-30","learning_style":"project_driven"} |
| Planner Agent | Output | LearningPlan | {"plan_id":"PLAN_001","goal":"AI应用开发","phases":[{"phase_id":"P1","title":"RAG基础","tasks":[{"task_id":"T1","title":"实现PDF到pgvector","estimated_hours":4,"acceptance":"完成Top-K检索接口"}]}]} |
| Practice Agent | Input | PracticeRequest | {"user_id":"U10001","task_id":"T1","skill_id":"rag","level_target":3,"format":"project"} |
| Practice Agent | Output | PracticePlan | {"practice_id":"PR_001","deliverables":["代码仓库","README","测试结果"],"rubric":[{"criterion":"Embedding","weight":0.2},{"criterion":"Retriever","weight":0.3}]} |
| Evaluation Agent | Input | EvaluationRequest | {"user_id":"U10001","practice_id":"PR_001","artifact_type":"github","artifact_url":"https://github.com/example/rag-demo"} |
| Evaluation Agent | Output | EvaluationReport | {"evaluation_id":"EV_001","overall_score":76,"skill_scores":[{"skill_id":"rag","theory":60,"practice":78}],"evidence":[{"type":"code","message":"使用pgvector进行相似度检索"}],"next_recommendations":["补充metadata filter"]} |
| RAG Service | Input | SearchRequest | {"query":"LangGraph学习前需要哪些基础？","top_k":5,"filters":{"category":"technology"}} |
| RAG Service | Output | EvidenceList | [{"chunk_id":"C001","title":"LangGraph Docs","source":"official","url":"...","score":0.87,"content":"..."}] |
| Memory Manager | Input | MemoryWriteRequest | {"user_id":"U10001","type":"episodic","memory_key":"EP_20260826_01","content":{"event":"完成RAG项目","result":"通过基础评估"}} |
| Memory Manager | Output | MemoryWriteResult | {"status":"success","namespace":["episodic","U10001"],"key":"EP_20260826_01"} |

6. AgentState 与运行时数据规范

class SkillMapState(TypedDict, total=False):
    messages: list[AnyMessage]
    user_id: str
    thread_id: str
    intent: str
    target_role: str | None
    skill_profile: dict
    skill_gap: dict
    learning_plan: dict
    practice_plan: dict
    evaluation_report: dict
    retrieved_evidence: list[dict]
    memory_context: dict
    current_agent: str
    workflow_status: str
    error: dict | None

状态使用原则：

messages 是对话上下文；长期信息不要全部塞进 messages。

user_id 用于确定用户身份；thread_id 用于确定当前会话。

skill_profile、skill_gap、learning_plan、evaluation_report 是业务状态快照。

retrieved_evidence 只保存当前任务相关的证据，长期文档仍在 RAG Store。

memory_context 只注入当前相关长期记忆，不把所有用户记忆全部塞给模型。

workflow_status 用于前端显示 Agent 当前阶段。

7. RAG、Skill Graph、三类 Memory 的分工

| 组件 | 存什么 | 查询问题 | 典型存储 | 生命周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAG | 外部技术知识、岗位知识、教程、官方文档 | “LangGraph是什么？” | pgvector + metadata | 随知识库更新 |
| Semantic Memory | 用户长期事实、技术栈、目标、偏好 | “这个用户会什么？” | PostgresStore | 长期更新 |
| Episodic Memory | 用户学习事件、项目经历、解决问题的过程 | “这个用户以前遇到过什么？” | PostgresStore + searchable content | 持续追加 |
| Procedural Memory | 用户习惯、学习策略、工作方式 | “这个用户适合怎么学？” | PostgresStore | 迭代/版本化 |
| Skill Graph | 技能节点、前置关系、岗位关系 | “RAG前面需要什么？” | PostgreSQL relational | 版本化维护 |

8. 核心数据库表设计（V1）

| 表名 | 核心字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| users | id, name, target_role, created_at | 用户基础信息 |
| skills | id, name, category, description | 技能字典 |
| skill_edges | from_skill_id, to_skill_id, relation_type, weight | 技能依赖/关联关系 |
| role_skills | role_id, skill_id, importance, target_level | 岗位能力模型 |
| user_skills | user_id, skill_id, theory_score, practice_score, confidence, updated_at | 用户技能画像 |
| projects | id, user_id, name, description, repo_url | 用户实践项目 |
| learning_plans | id, user_id, goal, status, created_at | 学习计划 |
| learning_tasks | id, plan_id, title, status, skill_id, acceptance_criteria | 学习任务 |
| evaluations | id, user_id, practice_id, score, report_json | 能力评估 |
| documents | id, title, source, category, metadata_json | RAG 文档 |
| document_chunks | id, document_id, chunk_text, metadata_json, embedding | RAG Chunk + 向量 |
| memory_index | id, user_id, memory_type, key, content_json, embedding, updated_at | 三类长期记忆 |

9. 团队分工建议

| 角色 | 负责模块 | 主要交付物 | 依赖模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端/平台 | Flask、PostgreSQL、API、鉴权、Checkpointer | API、DB Migration、统一错误码 | 无 |
| Agent/编排 | Orchestrator、Graph、AgentState、Middleware | Agent Graph、State、路由逻辑 | 后端 API |
| RAG/知识工程 | 文档入库、Chunk、Embedding、Retriever、引用 | 知识库、Search API、Evidence Schema | PostgreSQL |
| Skill/算法 | Skill Graph、GapScore、画像算法、评估规则 | 技能图谱、评分算法、Evaluation Rubric | RAG/数据库 |
| 前端/产品 | Dashboard、Skill Graph、Gap、Plan、Chat、Trace | Vue 页面、交互、数据可视化 | 后端 API |
| 测试/演示 | 测试集、Demo 数据、回归测试、答辩脚本 | E2E 脚本、Demo、问题清单 | 全部模块 |

10. 团队并行开发顺序

| 时间阶段 | 平台/后端 | Agent/算法 | RAG/知识 | 前端 | 测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase A | 项目骨架、DB、API规范 | AgentState/Graph骨架 | 知识库格式规范 | 页面框架 | 测试基线 |
| Phase B | Chat、Checkpointer | Orchestrator + Profile | 入库+检索 | Chat + Profile | 接口联调 |
| Phase C | Skill/Plan API | Gap + Planner | 岗位/技能知识集 | Skill Graph + Gap | 核心功能测试 |
| Phase D | Practice/Eval API | Practice + Evaluation | 代码/资料证据 | Plan + Evaluation | 评估测试集 |
| Phase E | Memory API、Middleware | 长期记忆闭环 | RAG优化 | 成长报告 | E2E + Demo |

11. 全局接口规范

| 规范项 | 要求 |
| --- | --- |
| 命名 | JSON 字段使用 snake_case；ID 使用 string；时间使用 ISO 8601 |
| 成功响应 | 统一返回 {"code":0,"message":"ok","data":...} |
| 错误响应 | 统一返回 {"code":非0,"message":"...","data":null,"trace_id":"..."} |
| LLM 输出 | Agent 内部尽量使用 Pydantic/Structured Output，不直接解析自由文本 |
| 来源证据 | RAG 结果必须包含 source/title/chunk_id/score；展示结论需可追溯 |
| 版本 | SkillProfile、SkillGraph、Prompt、知识库都记录版本号 |
| 日志 | 记录 trace_id、user_id、thread_id、agent_name、start/end、tool_calls；不记录明文敏感信息 |
| 持久化 | Checkpointer 与 Store 在应用级初始化；setup/migration 不放在每次业务写入路径 |

12. MVP 范围与暂缓项

| 必须做（V1） | 可做（V1.5） | 暂缓（V2） |
| --- | --- | --- |
| 技术画像 | 代码仓库深度扫描 | 多人协作学习社区 |
| 目标岗位 | 多语言代码评估 | 企业组织级人才画像 |
| Skill Gap | 学习路线 | 自动投递岗位 |
| RAG 技术知识库 | 自动抓取官方文档 | 自主付费购买课程 |
| 项目实践任务 | Reranker | 复杂知识图谱可视化编辑器 |
| 能力评估 | GitHub API 深度集成 | 自动修改生产代码 |
| 三类长期记忆 | 学习行为数据分析 | 全自动执行外部高风险操作 |

13. 比赛 Demo 主线

用户输入：我会 Java、Spring Boot、MySQL、Redis、Vue，做过后端项目，想在三个月内转向 AI 应用开发。

Profile Agent 自动建立技能画像并展示理论能力、实践能力和置信度。

Gap Agent 读取岗位能力模型 + Skill Graph + RAG，输出关键缺口与优先级。

Planner Agent 生成 3 个月路线，并拆成可执行任务。

用户选择“开始”，Todo 状态进入 doing；系统推荐官方资料和实践项目。

模拟用户提交一个 RAG 项目代码，Practice/Evaluation Agent 对项目进行评估并给出证据。

Evaluation 结果更新 user_skills，系统重新计算 Gap，并把下一阶段学习任务自动调整。

展示长期记忆：系统已经记住用户偏好“项目驱动学习”，因此下一轮规划减少纯课程，多安排项目。

14. 主要技术风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| LLM 幻觉 | 错误判断技能/路线 | 关键数据来自 RAG/规则；结论给 evidence；LLM 只负责解释和规划 |
| 技能评分不稳定 | 同一用户重复评分差异大 | 规则化 Score + LLM 解释；固定评估 rubric；保留版本 |
| RAG 检索不准 | 找到不相关资料 | metadata filter + hybrid search + reranker；建立检索测试集 |
| 长期记忆污染 | 错误信息长期保存 | Memory Extraction + confidence + 用户可删除/修正 |
| 多 Agent 复杂度过高 | 调用链混乱 | Orchestrator 只做路由；各 Agent 固定输入输出；先单 Agent 验证 |
| 时间不足 | 功能做不完 | 严格执行 MVP 表，先完成 1→6 阶段核心闭环 |

15. 最终交付物清单

可运行后端：Flask + LangGraph + PostgreSQL + pgvector。

6 Agent：Orchestrator、Profile、Gap、Planner、Practice、Evaluation。

技术知识 RAG：支持文档入库、检索、引用。

Skill Graph：技能节点、前置关系、岗位能力模型。

三类长期记忆：Semantic、Episodic、Procedural。

项目实践评估：至少支持一种语言/一种项目类型。

Vue 前端：Dashboard、技术栈图、Gap、Plan、Chat、成长报告。

接口文档：OpenAPI/Swagger + 本计划书中的 JSON 契约。

测试集：RAG 检索、Skill Gap、计划生成、评估一致性、E2E Demo。

比赛材料：产品演示视频/演示脚本、技术架构图、创新点说明。